Wydatki majątkowe – realizacja w I półroczu 2005 roku

W budżecie gminy Trzcianka na rok 2005 wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 19.740.541 zł, z czego:

- rezerwę na budowę dróg realizowanych wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Dróg zaplanowano w wysokości 200.000 zł,

- środki ze ZPORR – 13.344.688 zł,

- pozostałe wydatki majątkowe wynoszą – 6.195.853 zł.

W I półroczu zmniejszono plan o 4.585.121 zł do wysokości 15.155.420 zł.

Realizacja inwestycji za I półrocze 2005 r. wynosi 3.230.138 zł, tj. 21,3 % planowanych wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

W I półroczu zaplanowano środki w wysokości 72.500 zł na budowę chodnika w Siedlisku – porozumienie zawarte z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Na budowę chodnika w Białej Sołectwo zaplanowało środki w wysokości 30.343 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

Ponadto w I półroczu zwiększono plan o środki sołectwa Siedlisko – 20.000 zł na budowę chodnika. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

Z budżetu gminy zrealizowano inwestycję - budowa dróg na Os. Fałata. Zaplanowane środki            w wysokości 600.000 zł zrealizowano w wysokości 500.000 zł, tj. 83,3 % planu.

Zaplanowaną w wysokości 200.000 zł rezerwę zmniejszono o 72.500 zł do kwoty 127.500 zł. Zadanie realizowane jest z Wojewódzkim Zarządem Dróg. Inwestycja dotyczy budowy chodnika           w Siedlisku i ulicy Sikorskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowano w budżecie wniesienie udziału do Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 375.000 zł. W I półroczu przekazano środki w wysokości 312.500 zł,             tj.  83,3 % planu. Wydatek dotyczy budowy budynku mieszkalnego przy ul. Chopina w Trzciance.

Rozdział 70095 – pozostała działalność

W budżecie na 2005 r. zaplanowano środki na wykup gruntów pod drogi w wysokości         50.000 zł. W I półroczu zmniejszono plan o 5.000 zł do wysokości 45.000 zł. Wydatek zrealizowano      w wysokości 34.116 zł, tj. 78,2 %.

Ponadto w I półroczu zwiększono plan wydatków o 35.000 zł na wykup gruntów na poszerzenie cmentarza komunalnego. Wydatek zrealizowano w 100 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zaplanowano wydatki w wysokości 53.250 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości19.847 zł, tj. 37,3 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

W I półroczu zaplanowano wydatki w wysokości 24.550 zł na budowę remizy w Niekursku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na zakup sprzętu komputerowego zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł. Realizacja wynosi 7.943 zł, tj. 51,2 % planu.

Rozdział 80110 - gimnazja

Na zakup sprzętu komputerowego zaplanowano wydatki w wysokości 3.500 zł. Realizacja wynosi 2.447 zł, tj. 69,9 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Zgodnie z programem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych       z wpływów za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowano kwotę 10.000 zł                w ramach pomocy finansowej na zakup sprzętu szpitalnego dla Szpitala Powiatowego w Trzciance.   W I półroczu wydatek zrealizowano w 100 %.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z programem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 30.000 zł na zakup elementów do monitorowania miasta. W I półroczu plan zwiększono o 10.000 zł – środki z wpłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie na 2005 r. uchwalono na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej            i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka” środki w wysokości 18.344.702 zł, w tym:

- środki ZPORR – 13.344.688 zł,

- środki własne – 5.000.014 zł.

W I półroczu po rozstrzygnięciu przetargu zmniejszono plan środków otrzymanych ze ZPORR o 3.514.550 zł do wysokości 9.830.138 zł, zmniejszono również udział środków własnych                    w inwestycji o 1.228.075 zł do wysokości 3.771.939 zł.

W I półroczu wykorzystano środki w wysokości 2.275.609 zł, w tym:

- środki ZPORR – 1.647.764 zł,

- środki własne – 248.095 zł,

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 379.750 zł.

Ponadto w wyniku rozstrzygniętego przetargu przystąpiono do budowy wodociągu przy jeziorze Okunie. Na zadanie zaplanowano kwotę 70.000 zł. W I półroczu zrealizowano wydatek          w wysokości 6.710 zł, tj. 9,6 % planu.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Sołectwa zaplanowały w swoich budżetach na oświetlenie na wsiach środki w wysokości 28.246 zł, w tym:

- Łomnica – 1.000 zł,

- Niekursko – 1.000 zł,

- Nowa Wieś – 1.046 zł

- Radolin – 3.500 zł,

- Stobno – 4.700 zł,

- Biernatowo – 17.000 zł (w tym: 4.600 zł - środki sołectwa Przyłęki i 12.400 – środki           z budżetu gminy)

W I półroczu zrezygnowano z inwestycji w Łomnicy i Nowej Wsi.

Wydatki zrealizowano w wysokości 20.966 zł, tj. 80 % planu. W poszczególnych sołectwach realizacja przedstawia się następująco:

- Stobno – 4.702 zł, tj. 100 % planu,

- Biernatowo – 4.600, tj. 100 % środków przekazanych przez Sołectwo Przyłęki,

- Biernatowo – 11.664 zł, tj. 94,1 środków z budżetu gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W I półroczu zaplanowano wydatek w wysokości 5.000 zł na modernizację instalacji grzewczej w sali wiejskiej w Łomnicy. Środki pochodzą z budżetu Sołectwa Łomnica. Zadanie zrealizowano          w 100 %.