Wydatki majątkowe – realizacja w 2006 roku

W budżecie gminy Trzcianka na rok 2006 wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 9.905.245 zł, tj. 20,74 % planowanych wydatków na 2006 rok. W ciągu 2006 roku zwiększono plan wydatków inwestycyjnych do wysokości 11.047.868 zł. Planowane wydatki majątkowe stanowią 21,44 % kwoty wydatków na 2006 rok. Realizacja wydatków majątkowych w 2006 roku wynosi 11.009.062,25 zł, tj. 99,65 % planowanej kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na współpracę z Wielkopolskim  Zarządem Dróg Wojewódzkich na przebudowę ciągu pieszo - rowerowego w Siedlisku. Zostało zawarte porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie zrealizowane w 100 %.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

- „Budowa chodnika w Białej” -  sołectwo Biała zaplanowało środki w wysokości 31.000 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 30.999,99 zł, tj. w 100 % planowanej kwoty.

- „Budowa chodnika w Stobnie” – sołectwo Stobno zaplanowało kwotę 19.000 zł i w ciągu roku zmniejszono plan do wysokości 18.682 zł.  Koszt inwestycji wyniósł 18.682,52 zł.

- „Budowa chodnika w Runowie” – sołectwo Runowo zaplanowało w swoim budżecie środki w wysokości 5.750 zł. W 2006 roku wydatki zrealizowano w 100 %.

- „ Budowa chodnika w Radolinie” – sołectwo Radolin zaplanowało w swoim budżecie środki w wysokości 7.445 zł. Inwestycja zrealizowana na kwotę 7.444,60 zł.

- „Budowa chodnika na ul. Orzeszkowej i Konopnickiej” – zaplanowano kwotę 20.000 zł                        i w ciągu roku zwiększono plan do wysokości 40.000 zł. Inwestycja zrealizowana została na kwotę 39.995,24 zł, tj. 99,99 % planu.

- „Modernizacja ulicy Wieleńskiej oraz ul. Dąbrowskiego i Wiosny Ludów w ramach współpracy z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie planowanej przebudowy drogi 178” - zaplanowano kwotę 190.000 zł i zwiększono do wysokości 242.860 zł. W 2006 roku przeprowadzono modernizację ulicy Dąbrowskiego i poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 197.431,21 zł. Wydatki na kwotę 144.000 zł sfinansowane zostały z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska                  w Poznaniu. Na przebudowę ulicy Wieleńskiej poniesiono wydatki w wysokości 45.420 zł, w tym: 34.400 zł środki z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska                w Poznaniu.

- „Budowa ulicy Fabrycznej” – po zmianach w ciągu roku zaplanowano wydatki na kwotę  41.200 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 40.751,40 zł, w tym: 31.996 zł           to środki z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu.

- „Budowa ulicy Rzemieślniczej” - zaplanowano kwotę 70.000 zł i w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 165.500 zł. Inwestycję zrealizowano na kwotę 165.497,14 zł, tj. w 100 % planu, w tym: 119.975 zł to środki pochodzące z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu.

- „Budowa dróg na osiedlu Fałata” -  zaplanowano kwotę 220.000 zł i w I półroczu uszczegółowiony został zakres zadania p.n. „Przebudowa ulicy Witosa w Trzciance” oraz zwiększono planowane środki do wysokości 400.000 zł. W 2006 roku na przebudowę ulicy Witosa w Trzciance poniesiono wydatki w wysokości 398.878,99 zł, tj. 99,72 % planu, w tym 255.000 zł to środki pochodzące z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu.

- „Budowa ulicy Paderewskiego” – zaplanowano kwotę 17.080 zł na współfinansowanie budowy ulicy i zrealizowano inwestycję w 100 %.

- „Budowa chodnika na ul. Mickiewicza” – zaplanowano kwotę 100.000 zł. Zgodnie               z uchwałą  Nr IV/13/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przekazano środki w wysokości 100.000 zł na subkonto podstawowego rachunku bankowego gminy. Ostateczny termin realizacji inwestycji 30 września 2007 r..

- „ Przebudowa ulic Wiosny Ludów i Kopernika” – w ciągu roku zaplanowano wydatki          w wysokości 222.000 zł i zrealizowano w wysokości 203.794,17 zł, tj. 91,80 %, w tym 155.952 zł to środki pochodzące z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu.

- „Zakup równiarki dla sołectwa Łomnica” – sołectwo Łomnica zaplanowało kwotę         11.000 zł, wykonanie wynosi 10.980 zł, tj. 99,82 % planowanej kwoty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowano w budżecie środki w wysokości 100.000 zł na wykupy gruntów (dróg) po dokonanych zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego. W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości 108.080,68 zł, tj. 98,26 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zaplanowano wydatki                  w wysokości 30.000 zł. W 2006 roku zrealizowano wydatki na kwotę 28.859,80 zł, tj.          96,20 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w wysokości 71.000 zł i zrealizowano w 100 % na budowę remizy w Niekursku.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – gimnazja

Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w 2006 roku zaplanowano wydatki w wysokości 3.500 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 3.065,02 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 3.065,02 zł, tj. 99,97 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 szpitale ogólne

Zgodnie z uchwałą Nr LVIII/387/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 października 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  w Trzciance udzielono pomocy finansowej           z przeznaczeniem na zakup sprzętu szpitalnego. Wydatek jest realizowany zgodnie                  z programem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                z wpływów za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

Zgodnie z programem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wpływów za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano 23.109 zł na zakup elementów do monitorowania szkół. Wydatek zrealizowano w 100 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na budowę placów zabaw w Trzciance zaplanowano kwotę 91.801 zł, w tym:

- środki gminy 75.000 zł,

- środki sołectw 1.801 zł,

- środki pochodzące z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 15.000 zł.

W 2006 roku wydatki zrealizowano w wysokości 80.575,90 zł, w tym:

- środki gminy 63.775,09 zł,

- środki sołeckie 1.800,81 zł,

- środki pochodzące z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 15.000 zł.

Powstały nowe place zabaw dla dzieci: w Trzciance (ul. Mickiewicza – Broniewskiego), Pokrzywnie, Stobnie, Wrzącej, Runowie i Nowej Wsi.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Po zmianach w budżecie na 2006 rok uchwalono na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka” środki w wysokości 8.960.136 zł, w tym:

- środki ZPORR – 5.717.636 zł,

- środki własne – 3.242.500 zł.

W 2006 roku wydano środki w wysokości 8.960.022,32 zł, w tym:

- środki ZPORR – 5.717.635,59 zł, tj. 100 %,

- środki własne – 3.242.386,73 zł, tj. 100 % ( w tym: 1.415.000 zł kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 1.298.000 zł kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej).

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

Ponadto na budowę wodociągu w Osińcu zaplanowano 65.000 zł. Inwestycja zrealizowana została w 100 %.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

- Na budowę oświetlenia na ulicach: Ogrodowa, Łąkowa, Łomnicka zaplanowano                 w budżecie na 2006 rok kwotę 183.000 zł i w ciągu roku zmniejszono plan do wysokości 171.000 zł. Inwestycję zrealizowano na kwotę 166.497,63 zł, tj. 97,37 %.

- Na budowę oświetlenia przy ul. Wieleńskiej zaplanowano w budżecie na 2006 rok kwotę 80.000 zł i zwiększono do wysokości 93.580 zł. W 2006 roku poniesiono wydatki                    w wysokości 93.577,62 zł.

- Na budowę oświetlenia w Dłużewie zaplanowano w budżecie kwotę 18.000 zł (w tym: 4.000 zł to środki sołectwa Łomnica). W ciągu roku zmniejszono środki na inwestycje do kwoty 15.910 zł. Wykonanie roczne wynosi 15.904,20 zł w tym: środki sołeckie 4.000 zł.

- Na budowę oświetlenia w Niekursku zaplanowano 684 zł i zrealizowano w wysokości 683,20 zł, tj. 99,88 % planu.

- Na budowę oświetlenia w Nowej Wsi zaplanowano wydatki w wysokości 3.000 zł                        i zrealizowano na kwotę 2.999,25 zł, tj. 99,98 % planu.

- Na budowę oświetlenia w Wapniarnii III zaplanowano kwotę 780 zł i zrealizowano na kwotę 778,85 zł, tj. 99,85 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano środki w wysokości 7.136 zł na zakup nagrzewnicy do sali wiejskiej                       w Niekursku. Środki pochodzą z budżetu sołectwa Niekursko. Dokonano zakupu na kwotę 7.055,02 zł, tj. 98,87 % planu.

Sołectwo Pokrzywno zaplanowało w swoim budżecie 4.434 zł na zakup nagrzewnicy do sali wiejskiej w Pokrzywnie. Wydatek zrealizowano na kwotę 4.433,48 zł, tj. 99,99 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ciągu roku zaplanowano kwotę 13.160 zł na budowę boiska sportowego                      w Teresinie ( w tym: środki sołectwa Teresin 8.160 zł). Wydatki na ten cel zrealizowano na kwotę 13.159,85 zł.