Protokół Nr 8/11

z kontroli przebiegu realizacji inwestycji „Przebudowa parkingu ulicy Kościuszki” sporządzony w dniu 31 maja 2011 r.

Temat kontroli:

Realizacji inwestycji „Przebudowa parkingu ulicy Kościuszki”.

Termin przeprowadzonej kontroli:

9 marca 2011 r., 12 kwietnia 2011 r., 10 maja 2011r., 31 maja 2011 r.

Materiały analizowane przez komisję:

- opinia prawna Danuty Ciesielskiej w sprawie odstąpienia od umowy na wykonanie zadania „Przebudowa odcinka ulicy Kościuszki w Trzciance”,

- ogłoszenie nr 136712-2010 z dnia 2010-05-19 łącznie na przebudowę odcinka ulicy wewnętrznej przy budynku mieszkalnym nr 25-27 przy 
ul. Sikorskiego w Trzciance oraz przebudowa odcinka ulicy Kościuszki 
w Trzciance,

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

- umowa Nr RPI/D – 342/4/2010 zawarta w dniu 5 lipca 2010 r. w Trzciance pomiędzy Gminą Trzcianka, zwana dalej zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Trzcianki Marka Kupsia a Przedsiębiorstwem Usług Budowlanych CHABER-BUD w Pile,

- ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- projekt wykonawczy przebudowy odcinka ulicy Kościuszki w Trzciance,

- aneks nr 1 z dnia 14 marca 2011 r. do umowy nr RPI/D-342/4/2010 z dnia 
5 lipca 2010 r.,

- protokół sporządzony ze spotkania w sprawie postępu prac przy przebudowie ulicy Kościuszki w Trzciance,

- odpowiedzi p. W. Putyrskiego Kierownika Referatu udzielone w rejestrze wniosków Komisji.

Ustalenia i wnioski Komisji z kontroli:

- Po przeanalizowaniu otrzymanych materiałów i wysłuchaniu wyjaśnień komisja stwierdza, że proces wyboru wykonawcy i zawarcia umowy 
nr RPI/D-342/4/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. był zgodny z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zawarta na wykonanie przebudowy parkingu w/w umowa nie została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami w zakresie terminu zakończenia robót.

- Do dnia zakończenia kontroli zgodnie z informacją kierownika referatu wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia za wykonane roboty.

- Do dnia zakończenia kontroli nie wykonano przedmiotu zamówienia i nie rozpoczęto naliczania kar umownych za zwłokę w terminie realizacji robót, która na dzień 31.05.2011 r. wynosi 288 dni.

- Gmina do dnia zakończenia kontroli nie podpisała aneksu do umowy dotyczącego zmiany terminu zakończenia robót.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu i podpisaniu został przekazany Burmistrzowi Trzcianki.

Kierownik jednostki 	                                  Członkowie komisji:

- Paweł Kolendowicz …………….…….

- Jadwiga Durejko     …………………..

- Maria Fidos             ……………….….

- Edward Joachimiak …………………..

- Wincenty Kilian      ………………..…

- Krzysztof Oświecimski ………………

- Witold Perski          …………………..

- Jadwiga Pokaczajło ………………….

- Sebastian Kęciński  …………………..

- Piotr Złociński        …………………..