SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

BUDOWA SALI SPORTOWEJ,

ROZBUDOWA GIMNAZJUM

ORAZ TERMOMODERNIZACJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

W SIEDLISKU.

CPV  45212222-8

# ZAMAWIAJĄCY:

# Gmina Trzcianka

64-980 Trzcianka , ul. Sikorskiego 7

tel. /0-67/  352-73-35, fax /0-67/  352-73-36

www.trzcianka.pl

e-mail: rzozula@trzcianka.pl

# ZATWIERDZAM:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.trzcianka.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia, za opłatą 378,20 zł brutto.

___________________________________________________________________

# Trzcianka, 12 sierpnia 2009 roku.

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE  OGÓLNE.	3

2.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.	5

3.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.	6

4.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.	9

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.	12

6.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.	13

7.	SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.	14

8.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.	15

9.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.	16

10.	BADANIE OFERT.	17

11.	KRYTERIA OCENY OFERT.	18

12.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY /ZNWU/.	19

13.	ZAWARCIE UMOWY.	20

14.	PROJEKT UMOWY.	21

15.	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.	31

16.	Druk OFERTA	34

17.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.	37

18.	Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.	38

# INFORMACJE  OGÓLNE.

- Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „BUDOWĘ SALI SPORTOWEJ, ROZBUDOWĘ GIMNAZJUM ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SIEDLISKU” jest Gmina Trzcianka, zwana dalej Zamawiającym, reprezentowana przez Burmistrza Trzcianki.

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami/, zwanej dalej ustawą.

- Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- Celem postępowania jest wybór wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę i zawarcie z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi częściami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ oraz zdobyć wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania i złożenia oferty, w szczególności zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Roman Zozula – inspektor ds. inwestycji Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, pokój 16, tel. (0-67) 352-73-29, fax (0-67) 352-73-36, e-mail: rzozula@trzcianka.pl .

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski /w tym zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia/, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem /0-67 352-73-36/ lub drogą elektroniczną /rzozula@trzcianka.pl/. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni na swojej stronie internetowej www.bip.trzcianka.pl .

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na swojej stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

  - nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

  - zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  - na skutek wad postępowania, niemożliwe jest zawarcie ważnej umowy.

- O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

  - ubiegali się o udzielenie zamówienia /pisemnie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na swojej stronie internetowej/ – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

  - złożyli oferty /pisemnie oraz zamieści tę informacje na swojej stronie internetowej/ – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

- W przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia /któremu przekazano SIWZ/, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny oferty, Burmistrz Trzcianki powołał Komisję Przetargową.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

  - budowie sali sportowej z zapleczem,

  - rozbudowie Gimnazjum,

  - termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

w Siedlisku, Gmina Trzcianka.

- Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień /CPV/:

  - główny przedmiot: sale gimnastyczne - kod CPV 45.21.22.22-8,

  - dodatkowy przedmiot:

    - szkoły podstawowe – kod CPV 45.21.42.10-5

    - roboty izolacyjne - kod CPV 45.32.00.00-6

- Szczegółowo przedmiot zamówienia określa:

  - dokumentacja projektowa:

    - Projekt wykonawczy „Rozbudowa Gimnazjum oraz termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku”;

    - Projekt wykonawczy – branża sanitarna;

    - Projekt wykonawczy – branża elektryczna;

    - Projekt budowlany – termomodernizacja;

    - Projekt budowlany – termomodernizacja. Branża sanitarna;

    - Projekt budowlany – rozbudowa istniejącej kotłowni olejowej;

    - Inwentaryzacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku;

    - Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego;

  - przedmiar robót:

    - Roboty budowlane – sala sportowa z zapleczem;

    - Dostawa i montaż wyposażenia sali;

    - Roboty budowlane uzupełniające – konstrukcja na zbiornik na deszczówkę;

    - Instalacje wod. - kan. w hali sportowej;

    - Sieci sanitarne zewnętrzne;

    - Instalacja wentylacji w hali sportowej;

    - Instalacje c.o. i zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w hali sportowej;

    - Roboty elektryczne;

    - Roboty budowlane – termomodernizacja;

    - Wymiana grzejników i montaż wentylatorów łazienkowych;

    - Modernizacja istniejącej kotłowni;

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

    - Wymagania ogólne. Roboty budowlane – sala sportowa z zapleczem;

    - Instalacje wentylacji, c.o. i zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych, wod. – kan., sieci sanitarnych zewnętrznych;

    - Elektrycznych;

    - Budowlanych – termomodernizacja;

    - Rozbudowa istniejącej kotłowni.

- Dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, o których mowa w punkcie 3, jest integralną częścią niniejszej SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

  - rozpoczęcie – nie później niż 14 dni od podpisania umowy,

  - zakończenie – do 14 miesięcy od rozpoczęcia.

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:

  - Etap I – od rozpoczęcia do momentu wykonania robót na kwotę 2.475.000 zł brutto /dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy/; wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót na kwotę 2.475.000 zł do dnia 20.12.2009 roku;

  - Etap II – 2010 rok, do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie wyklucza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w inny sposób, w szczególności większego wykonania zakresu rzeczowego w roku 2009, szybszego zakończenia całości przedmiotu zamówienia, z następującymi zastrzeżeniami:

  - wykonawca do 20.12.2009 roku wykona i zafakturuje roboty na kwotę 2.475.000 zł;

  - roboty budowlane związane z termomodernizacją, wykonywane wewnątrz budynku - w okresie zajęć szkolnych mogą być wykonywane w dni robocze po godzinie 1400, w weekendy, ferie lub w innych terminach uzgodnionych z Dyrekcją Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, w sposób nie utrudniający pracę Szkoły;

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym:

    - wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł brutto /cztery miliony / polegającą na budowie sali sportowej;

    - wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy, posiadającym następujące kwalifikacje:

- pełnił funkcję kierownika budowy przy przynajmniej jednym kontrakcie o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł brutto /cztery miliony/ związanym z budową sali sportowej,

- posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót,

- jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej;

    - wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym następujące kwalifikacje:

- posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót,

- jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej;

    - wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym następujące kwalifikacje:

- posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót,

- jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym:

    - wykonawca dysponuje środkami finansowymi w wysokości nie mniejszej niż 1.100.000 zł /jeden milion sto tysięcy/,

    - wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia /wymaganie ma zastosowanie do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

  - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

  - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

  - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,

  - wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

  - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

  - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,

  - wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dostarczonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, według formuły „spełnia – nie spełnia”.

## OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

- W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik do SIWZ,

  - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik do SIWZ,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

  - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania,

  - dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa powyżej, zostały wykonane należycie /referencje/,

  - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj.:

    - kierownika budowy,

    - kierownika robót sanitarnych,

    - kierownika robót elektrycznych,

  - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,

  - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

  - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia należą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

  - polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast dokumentów, o których mowa:

  - w punkcie 1.3, 1.4 i 1.6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - w punkcie 1.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymagania dotyczące terminów, o których mowa w punkcie 2, stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 150.000,00 zł /słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy/.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami/.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Trzcianki w PeKaO S.A. I Oddział w Trzciance NR 36-1240-3741-1111-0000-4456-5295 Na przelewie należy umieścić informację „wadium – sala w Siedlisku”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego.

- Wadium wnoszone w pozostałych formach należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

  - upłynął termin związania ofertą,

  - zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

  - zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Z zastrzeżeniem punktu 10, zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

  - który został wykluczony z postępowania,

  - którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie punktu 2 i 3 powyżej, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

# Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, jeżeli:

  - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  - odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na formularzu, lub w oparciu o formularz „Oferta”, stanowiący załącznik do SIWZ.

- Ofertę należy napisać w sposób trwały, np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem.

- Do oferty należy załączyć:

  - wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty,

  - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

  - wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom,

  - dowód wniesienia wadium.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w punkcie 6 i 7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wszystkie strony oferty, oświadczenia i dokumenty przygotowane przez wykonawcę oraz naniesione w nich poprawki, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp., muszą być podpisane przez wykonawcę czytelnie, lub opisane pieczątką imienną i parafowane.

- Dokumenty, inne niż pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 5, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ofert, zamieszczając klauzulę „Poufne”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy /firmy/ oraz adresu siedziby, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Wszystkie strony oferty i załączników należy ponumerować i spiąć w sposób uniemożliwiający ich wypadanie.

## SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Wykonawca określi cenę netto, podatek VAT /22%/ oraz cenę brutto /cena oferty/ przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w rozdziale 2 SIWZ, wizji lokalnej oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według poniższego zestawienia:

| LP | ELEMENT | NETTO | VAT [22%] | BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZŁ |
| 1. | Roboty budowlane – sala sportowa z zapleczem: |
| 1.1. | Roboty ziemne |  |  |  |
| 1.2. | Fundamenty |  |  |  |
| 1.3. | Stropy – konstrukcja nadziemia |  |  |  |
| 1.4. | Ściany przyziemia |  |  |  |
| 1.5. | Dach |  |  |  |
| 1.6. | Ścianki działowe |  |  |  |
| 1.7. | Tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |  |
| 1.8. | Podłoża, posadzki, podłogi |  |  |  |
| 1.9. | Stolarka drzwiowa drewniana |  |  |  |
| 1.10. | Stolarka okienna PCV |  |  |  |
| 1.11. | Ślusarka aluminiowa okna i drzwi |  |  |  |
| 1.12. | Elewacja |  |  |  |
| 2. | Zagospodarowanie terenu – elementy zewnętrzne |
| 2.1. | Parkingi, place, chodniki |  |  |  |
| 2.2. | Elementy małej architektury – murek z siedziskami, ławki, kwiatony |  |  |  |
| 2.3. | Tereny zieleni |  |  |  |
| 2.4. | Wielofunkcyjne boisko zewnętrzne |  |  |  |
| 2.5. | Elementy małej architektury – trejaż |  |  |  |
| 3. | Dostawa i montaż wyposażenia Sali |  |  |  |
| 4. | Instalacja wentylacji w hali sportowej |  |  |  |
| 5. | Roboty budowlane – zbiornik na deszczówkę |  |  |  |
| 6. | Instalacja wod – kan w hali sportowej |  |  |  |
| 7. | Sieci sanitarne zewnętrzne |  |  |  |
| 8. | Instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w hali sportowej |  |  |  |
| 9. | Roboty elektryczne |  |  |  |
| 10. | Roboty budowlane - termomodernizacja |
| 10.1. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  |
| 10.2. | Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  |
| 10.3. | Docieplenie stropodachu granulatem ekofiber |  |  |  |
| 10.4. | Docieplenie dachu wełną mineralną |  |  |  |
| 10.5. | Pokrycie dachu papą termozgrzewalną |  |  |  |
| 11. | Wymiana grzejników i montaż wentylatorów łazienkowych |  |  |  |
| 12. | Modernizacja istniejącej kotłowni |  |  |  |

- Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia, zabezpieczenia i nadzoru placu budowy, tablic informacyjnych, itp. Koszty te należy wkalkulować w cenę oferty.

- Ewentualne marże i opusty należy wkalkulować w cenę oferty.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z ceny oferty.

- Do oferty nie należy załączać kosztorysów ofertowych.

## MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

- Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki, 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, do dnia 07.09.2009 roku, do godz. 1000.

- Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej według poniższego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy Gmina Trzcianka ul.Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka SALA W SIEDLISKU - PRZETARG OFERTA NIE OTWIERAĆ PRZED 07.09.2009 r. godz. 1030

i zabezpieczona przed otwarciem bez jej uszkodzenia /np. zalakowana/.

- Każdy wykonawca składający ofertę otrzyma od zamawiającego potwierdzenie jej przyjęcia zawierające w szczególności datę i godzinę złożenia oferty.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. Zmiana lub wycofanie powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z zasadami określonymi powyżej a koperta – w miejsce „OFERTA” - powinna być oznaczona odpowiednio hasłem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

## MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2009 roku o godz. 1030 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.

- Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa, którą powołuje Burmistrz Trzcianki.

- Oferty, które wpłynęły po wyznaczonym terminie nie będą otwierane i zostaną odesłane wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Przed otwarciem ofert Komisja sprawdzi i okaże obecnym stan ich zabezpieczenia.

- Oferty otwierane będą w kolejności ich wpływu według następującego porządku:

  - koperty oznaczone hasłem „WYCOFANIE” zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Oferty wycofane nie będą otwierane.

  - w drugiej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem „OFERTA”.

  - jako ostatnie zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem „ZMIANA”.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podane zostaną informacje o nazwach /firmach/ i adresach wykonawców a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną niezwłocznie przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

## BADANIE OFERT.

- Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z zastrzeżeniem punktu poniżej.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą,

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - zawiera błędy w obliczaniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w punkcie 4.3,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## KRYTERIA OCENY OFERT.

- Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowej:

| KRYTERIUM OCENY | ZNACZENIE | MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW |
| --- | --- | --- |
| CENA OFERTY (K) | 100% | 100 |

- Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady:

K = (cena oferty {brutto} najniższa : cena {brutto} oferty badanej) x 100 pkt.

Uwaga: znak „:” – oznacza dzielenie.

- Na podstawie kryteriów oceny ofert zamawiający będzie oceniał każdą spośród nieodrzuconych ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą.

- Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

- Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę /firmę/ siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy /firmy/, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informację taką zamawiający umieści także na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY /ZNWU/.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia - przed podpisaniem umowy - zabezpieczenia należytego wykonania umowy /ZNWU/ w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

- ZNWU służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym z tytułu gwarancji jakości.

- ZNWU może być wnoszone w:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- ZNWU może być wnoszone w jednym lub kilku wymienionych formach, według wyboru wykonawcy.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet ZNWU.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego Trzcianki w PeKaO S.A. I Oddział w Trzciance NR 36-1240-3741-1111-0000-4456-5295 – z dopiskiem „ZNWU – sala w Siedlisku”. ZNWU wnoszone w pozostałych formach należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zamawiający zwróci wykonawcy:

  - 70% - w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30% - w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

# ZAWARCIE UMOWY.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest, nie później niż w przeddzień podpisania umowy, do przedłożenia „Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robót” /z uwzględnieniem uwag określonych w rozdziale 2 SIWZ/ określającego zakres /z podziałem na elementy robót, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ/ i wartość robót z podziałem okresy półmiesięczne /Harmonogram musi zawierać zaznaczenie daty rozpoczęcia i zakończenia każdego elementu robót/.

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót musi być przed zawarciem umowy zatwierdzony przez wybranego przez zamawiającego Inżyniera Kontraktu i podpisany przez osobę podpisującą umowę po stronie wykonawcy.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, w siedzibie zamawiającego. Umowa może zostać zawarta przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniósł ZNWU, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

# PROJEKT UMOWY.

Umowa Nr RPI/I-342/…./2009

zawarta w dniu dd miesiąc 2009 roku w Trzciance, pomiędzy Gminą Trzcianka, z siedzibą w Trzciance, ul.Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

Marka Kupsia			- Burmistrza Trzcianki,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Niedźwieckiej,

a

………………………………………………………………………………………………………..., zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

……………………………..		- ……………………………………..,

o następującej treści:

§ 1.

1.Podstawą zawarcia umowy jest wynik przetargu nieograniczonego na „Budowę sali sportowej, rozbudowę Gimnazjum oraz termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku”.

2.Integralnymi częściami umowy są:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 12 sierpnia 2009 roku – „Budowa sali sportowej, rozbudowa Gimnazjum oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku”, stanowiąca załącznik Nr 1 do umowy,

- oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 2 do umowy,

- harmonogram rzeczowo-finansowy robót, stanowiący załącznik Nr 3 do umowy.

§ 2.

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

- budowie sali sportowej z zapleczem,

- rozbudowie Gimnazjum,

- termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

w Siedlisku, Gmina Trzcianka.

2.Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera załącznik Nr 1 do umowy.

§ 3.

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w § 2.

2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja budowlana, zasadami współczesnej wiedzy, normatywami i obowiązującymi przepisami.

§ 4.

1.Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące elementy przedmiotu umowy:

- ………………………………………………………………………,

- ……………………………………………………………………….

2.Powierzenie innych, niż wymienione w ust. 1, robót Podwykonawcom może nastąpić na wniosek Wykonawcy i musi być zaakceptowane przez Zamawiającego na piśmie.

3.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację dotyczącą Podwykonawcy, którego zamierza skierować do wykonania robót nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem.

4.Wraz z informacją, o której mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu zakresu robót wraz z umową cesji wierzytelności.

5.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

6.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

7.Zamawiający dopuszcza wykonanie robót, przewidzianych wcześniej dla Podwykonawców, przez Wykonawcę pod warunkiem zmiany w tym zakresie umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i umowy cesji, jeżeli zostały zawarte.

§ 5.

1.Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Zamawiający, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem robót, przekaże Wykonawcy plac budowy.

2.Przed upływem 14 miesięcy od dnia podpisania umowy Kierownik Budowy zgłosi – wpisem w dziennik budowy – gotowość obiektu do odbioru końcowego. Warunkiem dokonania wpisu jest zakończenie całości prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, przeprowadzenie wszystkich koniecznych badań i prób - niezbędnych do dokonania odbioru obiektu – z wynikiem pozytywnym.

3.Przedmiot umowy Wykonawca realizował będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, który stanowi załącznik Nr 3 do umowy.

§ 6.

Wykonawca dokonywał będzie we własnym zakresie wszelkich ewentualnych uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności z:

- Dyrekcją Szkoły Podstawowej i Dyrekcją Gimnazjum w Siedlisku,

- Zakładem Inżynierii Komunalnej w Trzciance,

- Zakładem Energetycznym w Pile,

- Rejonem Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie,

- ewentualnie właścicielami terenów sąsiednich – w miarę potrzeb Wykonawcy,

§ 7.

1.Wykonawca ponosił będzie wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności:

- wykonania wszystkich badań i prób niezbędnych do dokonania odbioru obiektu,

- opracowania dokumentacji powykonawczej,

- zużycia wody i energii elektrycznej,

- zabezpieczenia i stałego nadzoru placu budowy,

- ubezpieczenia budowy i robót, o którym mowa w ust. 2 i 3,

- uzgodnień, o których mowa w § 6.

2.Wykonawca ubezpieczy budowę i roboty od ryzyk budowlano – montażowych. Polisa obejmować ubezpieczenie robót w wysokości 100% wynagrodzenia umownego wykonawcy na czas trwania przedmiotu umowy.

3.Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. Wykonawca w terminie 2 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową oraz jej cesję na Zamawiającego.

§ 8.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.

2.Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ……………….. zł brutto /słownie złotych: …………………………………………………/, według następującego zestawienia:

| LP | ELEMENT | NETTO | VAT [22%] | BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZŁ |
| 1. | Roboty budowlane – sala sportowa z zapleczem: |
| 1.1. | Roboty ziemne |  |  |  |
| 1.2. | Fundamenty |  |  |  |
| 1.3. | Stropy – konstrukcja nadziemia |  |  |  |
| 1.4. | Ściany przyziemia |  |  |  |
| 1.5. | Dach |  |  |  |
| 1.6. | Ścianki działowe |  |  |  |
| 1.7. | Tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |  |
| 1.8. | Podłoża, posadzki, podłogi |  |  |  |
| 1.9. | Stolarka drzwiowa drewniana |  |  |  |
| 1.10. | Stolarka okienna PCV |  |  |  |
| 1.11. | Ślusarka aluminiowa okna i drzwi |  |  |  |
| 1.12. | Elewacja |  |  |  |
| 2. | Zagospodarowanie terenu – elementy zewnętrzne |
| 2.1. | Parkingi, place, chodniki |  |  |  |
| 2.2. | Elementy małej architektury – murek z siedziskami, ławki, kwiatony |  |  |  |
| 2.3. | Tereny zieleni |  |  |  |
| 2.4. | Wielofunkcyjne boisko zewnętrzne |  |  |  |
| 2.5. | Elementy małej architektury – trejaż |  |  |  |
| 3. | Dostawa i montaż wyposażenia Sali |  |  |  |
| 4. | Instalacja wentylacji w hali sportowej |  |  |  |
| 5. | Roboty budowlane – zbiornik na deszczówkę |  |  |  |
| 6. | Instalacja wod – kan w hali sportowej |  |  |  |
| 7. | Sieci sanitarne zewnętrzne |  |  |  |
| 8. | Instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w hali sportowej |  |  |  |
| 9. | Roboty elektryczne |  |  |  |
| 10. | Roboty budowlane - termomodernizacja |
| 10.1. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  |
| 10.2. | Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  |
| 10.3. | Docieplenie stropodachu granulatem ekofiber |  |  |  |
| 10.4. | Docieplenie dachu wełną mineralną |  |  |  |
| 10.5. | Pokrycie dachu papą termozgrzewalną |  |  |  |
| 11. | Wymiana grzejników i montaż wentylatorów łazienkowych |  |  |  |
| 12. | Modernizacja istniejącej kotłowni |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

3.Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane.

§ 9.

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia robót dodatkowych, nieobjętych niniejszą umową, których wartość nie przekroczy 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust 2, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których wykonanie stało się konieczne.

2.Wykonawca podejmie się odpłatnie wykonania robót, o których mowa w ust. 1. Rozliczenie za powyższe roboty – następować będzie na podstawie cen jednostkowych elementów robót, nie wyższych od 90% ceny wynikającej z aktualnego cennika „Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych” publikowanego w wydawnictwie „ORGBUD-SERWIS” /Poznań/.

3.W przypadku konieczności zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robót, zastosowanie mają aktualne średnie ceny robocizny, materiałów, sprzętu i transportu w cenniku „Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej” publikowanym w wydawnictwie „ORGBUD-SERWIS” /Poznań/, z uwzględnieniem nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych, a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4.Przystąpienie do wykonywania robót dodatkowych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10.

1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową. Fakturami częściowymi może zostać rozliczone co najwyżej 90 % wynagrodzenia Wykonawcy.

2.Rozliczenie za częściowe wykonanie robót następować będzie fakturami częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę na podstawie protokołów częściowego odbioru robót - zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz zaawansowaniem robót - potwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu, z zastrzeżeniem postanowień ust 3.

3.Wykonawca przerobi i zafakturuje do 20.12.2009 roku kwotę 2.475.000,00 zł brutto. Limity środków finansowych na 2009 rok nie ograniczają Wykonawcy w realizacji zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

4.Faktury częściowe Wykonawca wystawiał będzie nie częściej niż 1 raz w miesiącu, w kwotach nie mniejszych niż 500.000 PLN brutto.

5.Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączane będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. Zapłata należności dla Podwykonawców będzie dokonywana przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rzecz zgodnie z umową cesji wierzytelności.

6.Należności wynikające z faktur częściowych Zamawiający przelewał będzie na konto Wykonawcy oraz Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem częściowego odbioru robót.

7.Rozliczenie końcowe wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi fakturą końcową.

8.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z faktury końcowej w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zastosowanie mają postanowienia, o których mowa w ust. 5 i 6.

9.Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

§ 11.

1.Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Inżynierowi Kontraktu – wpisem Kierownika Budowy do dziennika budowy – gotowość do odbioru końcowego i przekazuje mu kompletny operat kolaudacyjny. Inżynier Kontraktu po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego – w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia – zawiadamia Zamawiającego, że obiekt nadaje się do odbioru. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia przez Inżyniera Kontraktu.

2.Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i usterek.

§ 12.

1.Wykonawa udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat, licząc od daty końcowego, bezusterkowego odbioru robót.

2.Gwarancyjne przeglądy przedmiotu umowy zwoływał będzie Zamawiający w odstępach rocznych od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego oraz w miarę potrzeb.

§ 13.

1.Zamawiający ustanawia Inżyniera Kontraktu - ………………………….. Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie wynikającym z jego obowiązków określonych w ust. 2.

2.Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:

- Pełny zakres czynności określonych dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w odpowiednich przepisach ustawy Prawo budowlane.

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy.

- Współudział przy zatwierdzaniu harmonogramu robót przedłożonego przez Wykonawcę oraz jego aktualizacji w trakcie realizacji inwestycji.

- Sprawdzanie faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót i potwierdzenie kwot do wypłaty.

- Kontrolowanie rozliczeń budowy i weryfikacja kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę.

- Ustalenie terminów narad koordynacyjnych z Wykonawcą przy współudziale Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów ze spraw omawianych na naradach i przesłanie powyższego do wszystkich uczestników narad.

- Sprawdzenie kompletności operatu kolaudacyjnego przekazanego przez Wykonawcę do odbioru końcowego.

- Stwierdzenie gotowości inwestycji do odbioru końcowego.

- Udział w czynnościach odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, przekazanie Inwestorowi protokołów odbioru,

- Dochodzenie oraz egzekwowanie od Wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych.

- Inżynier Kontraktu czuwa nad prawidłowym przebiegiem inwestycji, dba o najkorzystniejsze rozwiązania techniczno – ekonomiczne podczas realizacji budowy oraz przestrzega wszystkich ustaleń zawartych w umowie z Wykonawcą.

3.Inżynier Kontraktu – w uzgodnieniu z Zamawiającym – ustanawia Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

- ………………. 	- w branży konstrukcyjno – budowlanej,

- ………………. 	- w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych,

- ………………. 	- w branży elektrycznej.

4.Inspektorem wiodącym jest Inspektor branży konstrukcyjno – budowlanej.

§ 14.

1.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ………….., posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………………………….. wydane przez ………………………………………………...

2.Wykonawca ustanawia Kierownika Robót sanitarnych w osobie ………., posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………………………… wydane przez ………………………………………………...

3.Wykonawca ustanawia Kierownika Robót elektrycznych w osobie ……., posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………………………… wydane przez ………………………………………………...

§ 15.

1.Obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia /realizacja przedmiotu zamówienia z opóźnieniami w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego/ z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni – w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy, licząc od dnia pierwszego,

- jeżeli roboty będące przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał Podwykonawca, z pominięciem postanowień zawartych w § 4 – 15% całkowitego wynagrodzenia brutto,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto.

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w ust. 4.

4.Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w art. 635 i 636 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacją projektową,

- jeżeli roboty będące przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał Podwykonawca, z pominięciem postanowień zawartych w § 4,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,

- ogłoszenia upadłość lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy

5.Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust.4. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

6.Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo, w razie nieterminowej zapłaty faktur przez Zamawiającego.

§ 16.

1.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronne uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości robót wykonanych według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia i sprzęt przez niego dostarczone.

2.Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 30 dni,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 17.

1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……….. zł /słownie złotych: ……………………/ w formie ……………………...

2.70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. Pozostałe 30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu gwarancji.

3.Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udziela 5 lat gwarancji.

§ 18.

1.Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie dopuszcza się możliwości wprowadzania zmian do zawartej umowy, oraz nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

2.W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu prowadzonych zgodnie z niniejszą umową robót.

§ 19.

Wykaz załączników do umowy:

- Załącznik Nr 1	specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 29 czerwca 2009 roku „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3              w Trzciance”.

- Załącznik Nr 2	oferta Wykonawcy.

- Załącznik Nr 3	harmonogram rzeczowo – finansowy wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów budowy.

§ 20.

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

- Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej.

- Protest do zamawiającego można wnieść wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W pozostałych przypadkach protest można wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli ofertę.

- Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców /wykonawca wezwany/ do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

  - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania,

  - do upływu terminu, o którym mowa w punkcie 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ.

- Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygniecie protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny – wniesiony po zawarciu umowy.

- Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.

- Zamawiający może złożyć wniosek do Izby o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy.

- Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:

  - jeżeli nie przysługuje odwołanie – wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub upływem terminu jego rozstrzygnięcia,

  - jeżeli nie wniesiono odwołania – z upływem terminu do wniesienia odwołania,

  - w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby.

- Zamawiający, terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu, rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

  - treści ogłoszenia,

  - postanowień SIWZ,

  - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - odrzucenia ofert,

  - wyboru najkorzystniejszej oferty,

- Protest inny, niż wymieniony powyżej, zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w wymienionych terminach, uznaje się za jego oddalenie.

- Rozstrzygniecie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza również na stronie internetowej.

- W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

  - niezwłocznie – jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania,

  - po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

- O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

- Odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

  - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

  - wykluczenia wykonawcy z postępowania,

  - odrzucenia oferty.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoważne z jego wniesieniem do Prezesa.

## Druk OFERTA

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax.........................................................................................................

E-mail …………………………………………………………………………………………….

OFERTA.

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„BUDOWĘ SALI SPORTOWEJ, ROZBUDOWĘ GIMNAZJUM

ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SIEDLISKU”

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę:

| LP | ELEMENT | NETTO | VAT [22%] | BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZŁ |
| 1. | Roboty budowlane – sala sportowa z zapleczem: |
| 1.1. | Roboty ziemne |  |  |  |
| 1.2. | Fundamenty |  |  |  |
| 1.3. | Stropy – konstrukcja nadziemia |  |  |  |
| 1.4. | Ściany przyziemia |  |  |  |
| 1.5. | Dach |  |  |  |
| 1.6. | Ścianki działowe |  |  |  |
| 1.7. | Tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |  |
| 1.8. | Podłoża, posadzki, podłogi |  |  |  |
| 1.9. | Stolarka drzwiowa drewniana |  |  |  |
| 1.10. | Stolarka okienna PCV |  |  |  |
| 1.11. | Ślusarka aluminiowa okna i drzwi |  |  |  |
| 1.12. | Elewacja |  |  |  |
| 2. | Zagospodarowanie terenu – elementy zewnętrzne |
| 2.1. | Parkingi, place, chodniki |  |  |  |
| 2.2. | Elementy małej architektury – murek z siedziskami, ławki, kwiatony |  |  |  |
| 2.3. | Tereny zieleni |  |  |  |
| 2.4. | Wielofunkcyjne boisko zewnętrzne |  |  |  |
| 2.5. | Elementy małej architektury – trejaż |  |  |  |

.............................................        ........................................................................................

( miejscowość, data )				(podpis i pieczątka wykonawcy)

| LP | ELEMENT | NETTO | VAT [22%] | BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Dostawa i montaż wyposażenia Sali |  |  |  |
| 4. | Instalacja wentylacji w hali sportowej |  |  |  |
| 5. | Roboty budowlane – zbiornik na deszczówkę |  |  |  |
| 6. | Instalacja wod – kan w hali sportowej |  |  |  |
| 7. | Sieci sanitarne zewnętrzne |  |  |  |
| 8. | Instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w hali sportowej |  |  |  |
| 9. | Roboty elektryczne |  |  |  |
| 10. | Roboty budowlane - termomodernizacja |
| 10.1. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  |
| 10.2. | Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  |
| 10.3. | Docieplenie stropodachu granulatem ekofiber |  |  |  |
| 10.4. | Docieplenie dachu wełną mineralną |  |  |  |
| 10.5. | Pokrycie dachu papą termozgrzewalną |  |  |  |
| 11. | Wymiana grzejników i montaż wentylatorów łazienkowych |  |  |  |
| 12. | Modernizacja istniejącej kotłowni |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

SŁOWNIE RAZEM BRUTTO:  ………………………………………………………………

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do określenia ceny oferty i właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że podana przez nas cena oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia, udzielamy 5 lat gwarancji, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

.............................................        ........................................................................................

( miejscowość, data )				(podpis i pieczątka wykonawcy)

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że następujące roboty zrealizujemy przy udziale Podwykonawców:

  - ……………………………………………………………………………,

  - …………………………………………………………………………….

  - …………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że wszystkie stronice oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ............... stron.

- Załącznikami oferty są:

| NAZWA ZAŁĄCZNIKA | NUMER STRONY |
| --- | --- |

.............................................       .................................................................................

( miejscowość, data )				(podpis i pieczątka wykonawcy)

## Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „BUDOWA SALI SPORTOWEJ, ROZBUDOWA GIMNAZJUM ORAZ TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNZAJUM W SIEDLISKU” - określone w art. 22 ust.1 pkt 1 -3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji warunków zamówienia.

..............................................      .................................................................................

( miejscowość, data )		( podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy )

## Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu                               z postępowania.

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „BUDOWA SALI SPORTOWEJ, ROZBUDOWA GIMNAZJUM ORAZ TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNZAJUM W SIEDLISKU” na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

...........................................         .................................................................................

( miejscowość, data )		(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy )