Załącznik

do uchwały Nr XXVII/176/12

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 13 czerwca 2012 r.

Wieloletni  plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych               i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2014

Rozdział 1

Przedmiot planowania

§ 1. Wieloletni  plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2014, zwany dalej planem, obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji (ulepszenia) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Konieczność opracowania i uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wiąże się z realizacją przedsięwzięć, których skutki kosztowe i finansowe znajdą odzwierciedlenie  w taryfie za dostawę wody i odbiór ścieków.

§ 2. Plan rozwoju i modernizacji opracowano w perspektywie lat 2012-2014 z założeniem, że zadania objęte planem mogą być poddane konieczności ich aktualizacji.

Rozdział 2

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

§ 3. Rzeczowy zakres przedsięwzięć, związanych z usprawnieniem świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych poprzez wprowadzenie nowych lub poprawę jakości starych technologii oraz wzrost mocy produkcyjnych,  przedstawiono odrębnie dla każdego rodzaju działalności. Są to przedsięwzięcia, które mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też poprzez podwyższenie jakości usług zwiększyć poziom zadowolenia odbiorców  już istniejących.

§ 4. Przedstawione w planie przedsięwzięcia w zakresie gospodarki ściekowej należą do działań racjonalizujących odprowadzanie ścieków. Realizacja zadań związanych z kanalizacją sanitarną i deszczową wpłynie na ochronę wód przed skażeniami wynikającymi z nieszczelności sieci kanalizacyjnej lub nieprawidłowej gospodarki ściekami oraz na wszelkie aspekty ochrony środowiska mające wpływ na ilość i jakość zużywanej wody     i odprowadzanych ścieków.

§ 5. Drugą grupę działań określają przedsięwzięcia związane z gospodarką zasobami wodnymi, które pozwolą na minimalizację strat wody wynikającymi  z prowadzonych usług wodociągowych. Do działań objętych planem,  związanych z usprawnieniem procesów  poboru wody, należą modernizacje obejmujące usprawnienie starych bądź wprowadzenie nowych technologii optymalizujących procesy  uzdatniania i rozprowadzania wody, jak  i wpływających na polepszenie jej jakości oraz zmniejszenie strat w trakcie tych procesów.

§ 6. Przewiduje się następujące przedsięwzięcie w infrastrukturę kanalizacyjną:

1) przebudowa sieci kanalizacyjnej ulic: Żeromskiego, Prostej – całkowita likwidacja wylotu nr 5: zadanie ma na celu dokończenie rozdziału sieci ogólnospławnej w rejonie od hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym do ul. Prostej. Wybudowanie sieci sanitarnej o śr. 200 i długości ok. 250 mb wraz z przepompownią pozwoli na likwidację wylotu nr 5 jako zrzutnika ścieków.:

- termin realizacji zadania –  II etap 2013 r.

- koszt zadania – 270.000 zł,

- sposób finansowania – środki własne;

2) przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kościuszki – budowa sieci o śr. 250 PCV o długości 80mb:

- termin realizacji zadania – 2013 r.

- koszt zadania – 100.000 zł,

- sposób finansowania – środki własne:

3) wykup sieci sanitarnych oraz realizacja inwestycji nieprzewidzianych – kwota nakładów 100.000 zł w każdym roku.

§ 7. Przewiduje się następujące przedsięwzięcia w infrastrukturę wodociągową:

1) budowa wodociągu – łącznika ul. Poniatowskiego etap II: zadanie obejmie wykonanie sieci wodociągowej o śr. 110 PCV i o długości około 250 mb:

- termin realizacji zadania –  2013 r.,

- koszt zadania – 50.000 zł,

- sposób finansowania – środki własne;

2) budowa wodociągu łączącego wsie Pokrzywno i Stobno dla zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiednim ciśnieniu, zwłaszcza w okresach letnich dla wsi Stobno;  długość sieci około 6500 mb i śr. 100 PCV:

- termin realizacji zadania –  2012 r.,

- koszt zadania – 250.000 zł,

- sposób finansowania – środki własne;

3) modernizacja  hydroforni w Pokrzywnie: planowane przedsięwzięcie będzie polegało na modernizacji budynku hydrofornii w Pokrzywnie, polegającej na ociepleniu budynku, wykonaniu stolarki drzwiowej i okiennej, wykonaniu elewacji zewnętrznej i wewnętrznej, remoncie dachu:

- termin realizacji zadania –  2012 r.,

- koszt zadania – 120.000 zł,

- sposób finansowania – środki własne;

4) modernizacja  hydroforni w Rudce: planowane przedsięwzięcie będzie polegało na postawieniu zbiornika wody czystej o pojemności 100 m3 oraz zamontowaniu w istniejącym obiekcie hydroforni zestawu hydroforowego:

- termin realizacji zadania –  2014 r.,

- koszt zadania – 300.000 zł,

- sposób finansowania – środki własne;

5) budowa wodociągu Biała-Osiniec: projektowana sieć ma za zadanie dostarczyć wodę na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz do celów p.poż. odbiorcom w Białej - Osiniec. Dostawa wody odbywać się będzie z istniejącego wodociągu w Białej. Zostanie wybudowana sieć o długości 3175,10 mb oraz      8 przyłączy:

- termin realizacji zadania –  2012r.,

- koszt zadania – 180.000 zł,

- sposób finansowania – środki własne;

6) budowa wodociągu Siedlisko-Runowo-Rudka: projektowana sieć ma za zadanie dostarczyć wodę na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz do celów p.poż. odbiorcom w Siedlisku. Dostawa wody odbywać się będzie z istniejącego wodociągu w Rudce. Zostanie wybudowana sieć o długości 7912,6 mb oraz      24 przyłącza.

- termin realizacji zadania –  2012-2014 r.,

- koszt zadania – 600.000 zł,

- sposób finansowania – środki własne.

7) budowa sieci wodociągowej w Straduniu – kontynuacja zadania z 2010 roku polegająca na budowie sieci wodociągowej o śr. 110 PCV i długości 250mb

- termin realizacji zadania – 2012r.,

- koszt zadania – 20.000 zł,

- sposób finansowania – środki własne

8) rozbudowa sieci ul. Domańskiego – Straduń – budowa sieci wodociągowej o śr. 110 PCV i długości 250mb

- termin realizacji zadania – 2012r.,

- koszt zadania – 20.000 zł,

- sposób finansowania – środki własne

9) wykup sieci wodociągowych oraz realizacja inwestycji nieprzewidzianych – kwota nakładów 50 000 zł w każdym roku.

§ 8. Przewiduje się następujące przedsięwzięcie w infrastrukturę kanalizacji deszczowej:

- w związku z przejęciem sieci deszczowych na terenie  Trzcianki, Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., decyzją Starosty Czarnkowsko-  Trzcianeckiego Oś.III.6223-2/2009 z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w związku z odprowadzaniem wód deszczowych  z poszczególnych zlewni z terenu miasta Trzcianki, zobowiązany został do wykonania urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe zgodnie z harmonogramem, który jest integralną częścią operatu wodnoprawnego. Łącznie Spółka musi wybudować 7 separatorów w latach 2010-2016. Zadanie zostanie realizowane  w następujących etapach:

- w 2012 r. wykonanie 1 szt. Os. Słoneczne i likwidacja wylotu nr 3 – koszt zadania 30 000 zł,

- w 2013 r. wykonanie 2 szt. tj. ul. Łąkowa – likwidacja wylotu nr 16 oraz ul. Rzeczna – likwidacja wylotu nr 14 – koszt zadania 200 000 zł,

- w 2014 r. wykonanie 2 szt. tj. ul. P. Skargi – lokwidacja wylotu nr 8 oraz ul. Rzeczna – likwidacja wylotu nr 13 – koszt zadania 170 000 zł.

Rozdział 3

Analiza finansowa

§  9. Nakłady inwestycyjne na realizację wieloletniego planu zostały przedstawione w Tabeli 1, Tabeli 2 i tabeli 3 stanowiące załącznik nr 1, 2, 3 do wieloletniego planu.

2. Tabela 1 ukazuje nakłady finansowe na inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną w poszczególnych latach, objętych wieloletnim planem. Tabela 1 przedstawia również źródła finansowania inwestycji z podziałem na środki własne oraz kredyty bankowe.

3.Tabela 2 analogicznie przedstawia nakłady finansowe, źródła finansowania inwestycji w infrastrukturę wodociągową.

4.Tabela 3 analogicznie przedstawia nakłady finansowe, źródła finansowania inwestycji w infrastrukturę kanalizacji deszczowej.

5.Wartości nakładów inwestycyjnych wieloletniego planu są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji planu. Wartości te są podane w wartości netto, bez podatku VAT.

§10. Dla wieloletniego planu sporządzono w Tabeli 4 zestawienie źródeł finansowania inwestycji, stanowiące załącznik nr 4 do Wieloletniego planu. Analiza wartości zawartych w rachunku przepływów pieniężnych daje pewność, że wieloletni plan jest realny do wykonania przez Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance. Ujemne przepływy pieniężne wynikające z realizacji zadań zostaną w całości pokryte ze środków własnych Spółki. Środki te pochodzą z amortyzacji, która może być przeznaczona na wieloletni plan  w latach 2012-2014.