Wydatki majątkowe – realizacja za I półrocze 2008 roku

W budżecie gminy Trzcianka na rok 2008 przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 11.109.337 zł, tj. 19,45 % planowanych wydatków ogółem. W I półroczu 2008 roku zwiększono plan wydatków majątkowych do kwoty 14.193.834 zł, co stanowi 22,57 % planu wydatków po zmianach. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze wynosi 1.864.864,96 zł, co stanowi 13,14 % planu po zmianach wydatków majątkowych.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. budowa platformy widokowej w ramach współpracy z Nadleśnictwem.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na wspólne sfinansowanie kontynuacji przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 180 relacji Kocień Wielki – Piła w miejscowości Stobno. Przekazanie dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem nastąpi do końca sierpnia bieżącego roku.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.068.270 zł. W I półroczu zwiększono plan do wysokości 5.681.750 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 390.862,04 zł, tj. 6,88 % planu. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

| Nazwa zadania | Objaśnienia |
| --- | --- |
| modernizacja nawierzchni i chodnika ulicy Konopnickiej | Opracowano dokumentację techniczną |
| przebudowa ulicy Mickiewicza od ulicy Staszica do ulicy Roosevelta" | Zakończono zadanie |
| wykonanie warstwy wyrównawczej na ulicy Gorzowskiej po robotach kanalizacyjnych | Zlecono roboty- zakończenie inwestycji w lipcu |
| modernizacja nawierzchni bitumicznej na ulicy Parkowej | Opracowano dokumentację techniczną, zakończenie robót we wrześniu |
| budowa drogi wewnętrznej przy budynku Starostwa Powiatowego Filia w Trzciance przy ul. 27 Stycznia | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej |
| modernizacja ulicy Staszica (od ulicy Sikorskiego do ulicy Mickiewicza) | Zakończono zadanie |
| modernizacja chodnika na ulicy Wita Stwosza (lewa strona) | Zakończono zadanie |
| budowa jezdni na ulicy Nowej w Białej | Zakończono pierwszy etap, zakończenie drugiego etapu planowane do 31.08.2008 r. |
| przebudowa chodnika przy ulicy Orzeszkowej od ulicy Reja do SP Nr 2 | Zadanie w przygotowaniu |
| budowa drogi na cmentarz w Białej wraz z utwardzeniem drogi na cmentarz (wydatek sołecki) | Inwestycja wykonana |
| budowa chodnika w Biernatowie | Inwestycja zakończona |
| budowa chodnika w Nowej Wsi (wydatek sołecki) | Zadanie w przygotowaniu |
| budowa chodnika przy stacji PKS w Radolinie (wydatek sołecki) | Zadanie w przygotowaniu |
| budowa chodnika w Siedlisku (wydatek sołecki) | Zadanie w przygotowaniu |
| budowa chodnika w Przyłękach | Opracowano dokumentację techniczną, przetarg na roboty w sierpniu |
| projekty techniczne przebudowy ulic na osiedlu Grottgera | Opracowano dokumentację techniczną |
| projekty techniczne przebudowy ulicy Kościuszki | Zadanie w przygotowaniu |
| projekt techniczny parkingu za budynkami przy ul. Kościuszki 1/2 i 3/4 działka nr 1328 | Zadanie w przygotowaniu |
| przebudowa ulicy Reymonta | Opracowano dokumentację techniczną |
| projekt techniczny ścieżki pieszo - rowerowej od przejazdu PKP na ulicy Kopernika do drogi asfaltowej na cmentarz komunalny | Zadanie w przygotowaniu |
| przebudowa ulicy Broniewskiego wraz z parkingami na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Staszica | Opracowano dokumentację techniczną |
| przebudowa chodnika na ulicy Staszica | Opracowano dokumentację techniczną |
| przebudowa ulicy Słowackiego na odcinku od ulicy Staszica do ul. Słonecznej wraz z budową chodnika przy ul. Słowackiego wzdłuż Gimnazjum Nr 1 | Zlecono roboty, zadanie zakończono |
| przebudowa ulicy Spokojnej | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej |
| zagospodarowanie terenu - przebudowa jezdni przy blokach 5 i 6 na os. XXV- Lecia | Opracowano dokumentację techniczną, realizacja zadania – sierpień |
| przebudowa ulicy Tetmajera - modernizacja jezdni oraz budowa ciągu pieszo - rowerowego do posesji nr 18 b | Opracowano dokumentację techniczną |
| budowa ciągu pieszo - rowerowego lewa strona ulicy Wieleńskiej od ulicy Broniewskiego do przejazdu PKP przy ogródkach działkowych | Zlecono wykonanie map |
| budowa chodnika na ul. Parkowej od ulicy 27 Stycznia do ulicy Piotra Skargi | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej |
| projekt techniczny budowy drogi do Suszarni w Stobnie od drogi powiatowej | Zadanie w przygotowaniu |
| budowa chodnika przy ulicy Lelewela od ulicy Rzemieślniczej do ulicy Zielnej | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej |
| projekt techniczny przebudowy ulicy Lelewela do ulicy Rzemieślniczej do ulicy Zielnej | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej |
| budowa ciągu pieszo - jezdnego od ul. Żeromskiego do osiedla Lelewela | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej |
| projekt techniczny drogi łączącej Żurawiec z Łomnicą 1 | Zlecono wykonanie map |
| projekt techniczny zagospodarowania terenu pomiędzy Urzędem Miejskim Trzcianki - Bankiem- Szpitalem | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej |
| budowa łącznika od ul. Broniewskiego do ul. Staszica (za Strażą Pożarna na Osiedlu Słowackiego) | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej |
| PT budowy drogi na ulicy Żwirowej | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej |
| PT budowy łącznika od ulicy Konarskiego do ulicy Powstańców Wielkopolskich | Zadanie w przygotowaniu |
| PT budowy łącznika od ulicy Mickiewicza do Muszli Koncertowej w Parku 1 Maja | Zadanie w przygotowaniu |
| PT przebudowy ulicy Matejki i ulicy Jaworowej | Zlecono dokumentację techniczną |
| Zakup równiarki dla sołectwa Wapniarnia III ( w tym 5.600 zł środki sołectwa) | Dokonano zakupu równiarki |

Zobowiązania na dzień 30 czerwca wynoszą 35.940 zł, w tym:

- 10.200 zł - modernizacja nawierzchni i chodnika na ulicy Konopnickiej,

- 3.660 zł – budowa chodnika w Przyłękach,

- 5.000 zł – projekty techniczne przebudowy ulic na osiedlu Grottgera,

- 6.100 zł – przebudowa ulicy Broniewskiego wraz z parkingami,

- 6.100 zł – przebudowa chodnika na ulicy Staszica,

- 4.880 zł – PT zagospodarowania terenu pomiędzy Urzędem – Bankiem – Szpitalem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Celem wniesienia udziałów do Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Trzciance zaplanowano 75.000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Matejki. Wydatek został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W budżecie na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 350.500 zł na wykupy gruntów.           W ciągu roku zwiększono plan wydatków do wysokości 750.500 zł. Wykonanie wydatków                        za I półrocze 2008 roku wynosi 336.289,01 zł, tj. 33,61 % planu, w tym:

| Nazwa zadania | Objaśnienia |
| --- | --- |
| Wykupy gruntów | Wykupiono grunty i nieruchomości o wartości 336.289,01 |
| Wykup mieszkań w budynku realizowanym przy zbiegu ulic Matejki i Mickiewicza | Nie było potrzeby wykupu mieszkań |

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 cmentarze

Na budowę drogi na terenie cmentarza w Stobnie zaplanowano w ramach wydatków sołectwa Stobno kwotę 6.120 zł i w I półroczu wydano na ten cel 6.119,89 zł, tj. 100 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Na zakup sprzętu komputerowego zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł. Zakupy planowane są na II półrocze m.in. skrzynka podawcza.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – straż miejska

Zaplanowano wydatki w wysokości 35.000 zł na zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 pozostała działalność

Po zmianach w I półroczu zaplanowano 102.000 zł na opracowanie projektu budowy monitoringu miasta oraz zamontowanie dwóch kamer na Placu Pocztowym oraz na parkingu przy             ul. Sikorskiego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2008 rok utworzono rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości 955.000 zł. W I półroczu uruchomiono następujące rezerwy:

- 80.000 zł na współpracę z WZDW na budowę chodnika w Stobnie,

- 150.000 zł na modernizację ulicy Staszica (od ulicy Sikorskiego do ulicy Mickiewicza),

- 65.000 zł na modernizację chodnika na ulicy Wita Stwosza.

Pozostałe rezerwy będą uruchamiane w miarę występujących potrzeb.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – gimnazja

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.680.000 zł. W I półroczu nie wystąpiły żadne wydatki.

| Nazwa zadania | Objaśnienia |
| --- | --- |
| PT sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance | Wykonano projekt techniczny |
| Rozbudowa Gimnazjum w Siedlisku z budową sali gimnastycznej | Wykonano PT, przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie z WRPO |
| Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 | Zadanie w przygotowaniu, wykonano PT |

Rozdział 80148 stołówki szkolne

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł na zakup patelni elektrycznej na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łomnicy. Wydatek zrealizowano na kwotę 4.338,83 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W budżecie na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 230.000 zł na budowę placów zabaw. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 2.660 zł na plac zabaw w Przyłękach. Place budowano w maju oraz czerwcu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2008 roku wynoszą 161.332,80 zł, w tym:

- 20.509,42 zł plac zabaw w Dłużewie,

- 21.875,82 zł plac zabaw na osiedlu XXX-Lecia,

- 15.056,02 zł plac zabaw na osiedlu Lelewela,

- 9.651,42 zł plac zabaw w Teresinie,

- 20.058,02 zł plac zabaw na osiedlu Leśnym,

- 10.371,22 zł plac zabaw przy Przedszkolu Nr 4,

- 12.811,22 zł plac zabaw przy Przedszkolu Nr 3,

- 15.226,82 zł plac zabaw przy Przedszkolu Nr 2,

- 13.909,22 zł plac zabaw przy Przedszkolu w Siedlisku,

- 4.684,80 zł plac zabaw przy Przedszkolu w Rychliku,

- 17.178,82 zł plac zabaw przy Przedszkolu Nr 1.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 2.832.567 zł                     i w I półroczu zwiększono plan do kwoty 2.858.314 zł. Realizacja wydatków za I półrocze wynosi 1.027.527,09 zł, tj. 35,95 % planu.

Plan i realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

| l.p. | Nazwa zadania | Objaśnienia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwyższenie udziałów w Sp. Z.I.K. | Realizacja w II półroczu |
| 2. | Budowa wodociągu w Stobnie (II etap) | Zadanie wykonano |
| 3. | Budowa wodociągu w Runowie | Zadanie w przygotowaniu |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Gorzowskiej I i II etap | Trwają roboty budowlane, zakończenie w sierpniu |
| 5. | PT kanalizacji sanitarnej (aglomeracja Trzcianka) | Zadanie w przygotowaniu |
| 6. | Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Ogrodowej i osiedlu Modrzewiowym | Trwają roboty budowlane, zakończenie w sierpniu |
| 7. | Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Rzemieślniczej | Trwają roboty budowlane, zakończenie w sierpniu |
| 8. | Budowa wodociągu w Siedlisku teren przed torami | Zadanie w przygotowaniu |
| 9. | Budowa kanalizacji we Wrzącej | Zlecono dokumentację techniczną do końca roku |
| 10. | Budowa wodociągu na osiedlu Kasprowicza | Trwa opracowanie dokumentacji technicznej |
| 11. | Budowa wodociągu w Sarczu | Zakończono zadanie |
| 12. | Budowa wodociągu przy ul. Zielnej | Zakończono zadanie |

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 6.180,83 zł z tytułu nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i na wsi

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł na projekt techniczny przebudowy Parku 1 Maja oraz budowy szaletu miejskiego.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

W budżecie na 2008 rok zaplanowano na inwestycje środki w wysokości 378.000 zł i w ciągu roku zwiększono plan do wysokości 381.750 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi            13.268,60 zł, tj. 3,48 % planu. Plan i realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

| l.p. | Nazwa zadania | Objaśnienia |
| --- | --- | --- |
| 1. | budowa oświetlenia ul. Gorzowskiej | Trwa opracowanie dokumentacji technicznej, PT w sierpniu |
| 2. | budowa oświetlenia w Siedlisku | Zadanie w przygotowaniu |
| 3. | budowa oświetlenia w Sarczu (Kochanówka) | Zlecono dokumentację techniczną |
| 4. | budowa oświetlenia Wapniarnia III | Trwa opracowanie dokumentacji technicznej |
| 5. | budowa oświetlenia przy ulicy Rzemieślniczej (3 działki) | Zadanie zakończono, termin płatności faktury – lipiec |
| 6. | budowa oświetlenia ulicznego Rudka II etap | Zlecono roboty |
| 7. | budowa oświetlenia w Rychliku | Wystąpiono o opinię do ENEA S.A. o możliwości realizacji zadania |
| 8. | budowa oświetlenia w Straduniu | Zlecono dokumentację techniczną |
| 9. | modernizacja oświetlenia ulicznego | Zadanie w przygotowaniu |
| 10. | budowa oświetlenia przy ul. Parkowej od ul. 27 Stycznia do posesji nr 57 na ulicy P.Skargi | Zlecono roboty, zakończenie - sierpień |
| 11. | zamontowanie lampy we Wrzącej | Zlecono dokumentację techniczną, PT - grudzień |
| 12. | budowa oświetlenia drogi od wsi Straduń w kierunku Trzcianki | Zlecono dokumentację techniczną, PT - grudzień |

Zobowiązania na dzień 30 czerwca wynoszą 11.500 zł z tytułu budowy oświetlenia przy             ulicy Rzemieślniczej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Sołectwo Straduń w swoim budżecie na 2008 rok zaplanowało środki w wysokości 7.000 zł na montaż centralnego ogrzewania na sali wiejskiej w Straduniu. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 4.999,50 zł, tj. 71,42 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 obiekty sportowe

W budżecie na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 1.120.000 zł i w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 1.307.000 zł.

| l.p. | Nazwa zadania | Objaśnienia |
| --- | --- | --- |
| 1. | budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 2 | Złożono wniosek o dofinansowanie |
| 2. | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance | Złożono wniosek o dofinansowanie |
| 3. | budowa boiska w Białej, koncepcja oraz zagospodarowanie boiska | Nie znaleziono lokalizacji |
| 4. | opracowanie koncepcji i projektu technicznego pływalni | Ostateczna decyzja o wykonaniu zostanie podjęta przez Radę Miejską w III kwartale br. |

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W budżecie na 2008 rok w trakcie I półrocza zaplanowano środki w wysokości 4.400 zł                 na zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnie na boisku w Białej. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 3.800 zł.